## Slide 1: AVOiD-Second
게임공학과 2013180034 장재용
(나쁜일의)발생을 막다,(나쁜 일을) 안하다,(나쁜 것을 의도적으로) 멀리하다‘의 뜻.

## Slide 2: Game concept
피하라 or 파괴하라 and 성장하라
사용자의 의지에 달린 생명
살릴것인가!
죽일것인가!
▶남녀노소 누구나 즐길수있는 재밌는 게임
▶간단한 인터페이스

## Slide 3: Development range
내용 | 최소 범위
캐릭터 컨트롤 | 4방향(상하좌우) 혹은 8방향(+대각선), 키보드입력시 움직이게 설정
캐릭터 기술 | A키 입력시 무기발사 S키 입력시 궁극기(기존무기보다쎈)발사(횟수제한)
맵 | 스테이지 3개(우주,하늘,도시)
적 AI | 적은 랜덤하게 오른쪽과 아래쪽에서 출몰 일반몹) 무기를 발사 보스) 일반몹보다 발사하는 무기의수가 많음
난이도 | 난이도 증가시 적이 쏘는 무기의 갯수가 많아짐. 적 스피드 증가
게임 기능 | 적의 피격시or적과 접촉시 사망 아이템획득시 캐릭터 능력치 상승 (추가 획득시 지정한 한계점까지는 상승) 캐릭터 능력치 상승할때마다 무기 변경
사운드 | 무기발사,스테이지 클리어,배경음 등 약3종이상
애니메이션 | 무기발사,죽었을시,폭발,배경 등 약 4종이상

## Slide 4: Development schedule
주차 | 주제 | 내용
1주차 | 리소스 추출 | 계획: 리소스 수집(배경,아군,적군)
 |  | 결과: 리소스 수집완료(우주배경,아군,적군)
2주차 | 리소스 추출 | 계획: 리소스 수집(무기,스킬,아이템,폭발)
 |  | 결과: 리소스 수집완료(무기,스킬,아이템,폭발)
3주차 | 배경 | 계획: 게임판에 배경 입히고 움직이기 구현
 |  | 결과: 우주배경 움직이기 구현완료
4주차 | 아군,적군,무기 | 계획: 캐릭터,적 게임판에 등장 / 아군 무기 발사능력 구현
 |  | 결과: 캐릭터8방향움직임,무기발사구현/적 등장 구현
5주차 | 2차발표 | 1차 점검 / 부족한 점 보완
6주차 | 적군 | 캐릭터에게 공격받은 적 제거 구현(충돌처리) / 적군무기발사능력 구현 / 보스 구현
7주차 | 아군 | 아이템구현 / 캐릭터 능력치 상승(무기변경) 구현
8주차 | 애니메이션 보완 | 캐릭터,적 피격,사격애니메이션 보완
9주차 | 3차발표 | 2차 점검 / 부족한 점 보완
10주차 | 장면 전환 구현 | 게임 시작과 종료 처리 / 스테이지 클리어시 배경변환
11주차 | 사운드 | 각 요소마다 사운드 구현
12주차 | 마무리 | 최종점검